Bugs detectados — demo-final

Trivia Progresol · Expo Yo Constructor 2026

Revisión estática del código: index.html, styles.css, game.js

# Resumen priorizado

Ordenados por impacto en el demo físico. Los 3 primeros deberían tocarse antes del evento.

| # | Bug | Severidad | Impacto principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | setTimeout fantasma tras reset | MEDIA | Cambio de pantalla inesperado durante demo |
| 2 | Halo alpha del logo UNACEM (PNG) | ALTA (visual) | Percepción de calidad del tótem |
| 3 | init() sin try/catch en fetch fallback | MEDIA | App muda en kiosko si algo falla en deploy |
| 4 | Pool puede repetir pregunta en misma ronda | MEDIA | Depende del tamaño del bank |
| 5 | Timer muestra '0' 1 segundo antes de cambiar | COSMÉTICA | Sensación de lag al agotarse el tiempo |
| 6 | triggerConfetti no cancela rAF previo | BAJA | Glitch visual en edge case raro |
| 7 | Listeners de inactividad sin remove | BAJA | Deuda técnica, no afecta producción actual |

# Bug 1 — setTimeout fantasma tras reset

Severidad: MEDIA

### Ubicación

demo-final/assets/js/game.js — función answer(), líneas 201-209.

### Descripción

const delay = isCorrect ? FEEDBACK_DELAY : FEEDBACK_DELAY_INCORRECT;
setTimeout(() => {
  this.currentIndex++;
  if (this.currentIndex >= TOTAL_QUESTIONS) this.showResult();
  else this.showQuestion();
}, delay);

Ese setTimeout no guarda referencia en this, así que reset() no tiene forma de cancelarlo con clearTimeout. El callback sigue vivo durante 2.5s (correcto) o 5.5s (incorrecto).

### Impacto

Si el inactivityTimer dispara un reset() durante ese delay, o si en el futuro se agrega algún camino que reinicie la app mid-pregunta, el callback va a ejecutarse cuando el usuario ya está en portada y lo saca de ahí de golpe. Se ve como "la app se volvió loca sola".

### Fix conceptual

- Guardar la referencia: this.nextTimer = setTimeout(...).

- En reset() agregar clearTimeout(this.nextTimer) junto con los otros clearTimeout.

# Bug 2 — Halo blanco del logo UNACEM

Severidad: ALTA (VISUAL)

### Ubicación

demo-final/assets/logo-unacem.png (el asset, no el código).

### Descripción

El PNG del logo aparece con línea blanca en los bordes tras la primera ronda. El patrón (primera vez OK, halo tras el ciclo de transiciones opacity) coincide con export de PNG con anti-aliasing contra fondo blanco: los píxeles del borde quedan con RGB=blanco y alpha parcial, invisibles sobre blanco pero visibles sobre el azul #0032A0 tras el primer ciclo de re-compositing.

### Impacto

Afecta la percepción de calidad del tótem frente a los visitantes. Es lo primero que ve el usuario al acercarse al stand.

### Fix conceptual

- Reemplazar la referencia en index.html por el logo-unacem.svg que ya existe en la misma carpeta.

- Alternativa si requieren PNG: re-exportar con matte transparente limpio o con matte al color azul del fondo.

Detalle completo en el documento diagnostico-bug-logo-unacem.docx.

# Bug 3 — init() sin manejo de error en el fetch

Severidad: MEDIA

### Ubicación

demo-final/assets/js/game.js — función init(), líneas 53-65.

### Descripción

if (typeof window.TRIVIA_DATA !== 'undefined' && ...) {
  data = window.TRIVIA_DATA;
} else {
  const res = await fetch('data/data.json');
  data = await res.json();
}
this.questions = data.preguntas;

No hay try/catch. Si trivia-data.js falla al cargar y además el fetch falla (típico en file:// con Chrome por restricciones CORS con JSON local), la app queda muda: la portada se muestra, pero INICIAR no hace nada porque this.questions es undefined y el bucle dentro de showQuestion() falla silenciosamente.

### Impacto

En un tótem físico sin alguien que abra DevTools, esto es invisible. Si durante el deploy se rompe algún path relativo o el trivia-data.js no expone bien la variable global, se pierde el evento sin forma de diagnosticarlo.

### Fix conceptual

- Envolver init() en try/catch y mostrar un estado de error visible en la portada (p. ej. overlay rojo con "Error cargando trivia, reiniciar tótem").

- Alternativa más robusta: eliminar la rama fetch y garantizar que trivia-data.js siempre exponga window.TRIVIA_DATA. Un punto de falla menos.

# Bug 4 — Pool puede repetir pregunta dentro de una misma ronda

Severidad: MEDIA (DEPENDE DEL BANK)

### Ubicación

demo-final/assets/js/game.js — función showQuestion(), líneas 85-94.

### Descripción

while (selected.length < TOTAL_QUESTIONS) {
  if (_pool.length === 0) _pool = _shuffleIndices(bank.length);
  selected.push(bank[_pool.shift()]);
}

El pool garantiza no repetir entre rondas, pero no dentro de una ronda. Si el pool persistido en localStorage tiene pocos índices restantes al iniciar la ronda (p. ej. queda 1 de 5), el loop re-hace _shuffleIndices y puede meter el mismo índice dos veces en la misma ronda de 5 preguntas.

### Impacto

Un usuario ve la misma pregunta dos veces en su ronda. Percibido como bug de calidad.

### Fix conceptual

- Tras cada _pool.shift(), validar que el índice no esté ya en selected. Si está, descartar y sacar el siguiente.

- Alternativa más simple si el bank es grande: tomar 5 índices únicos de un _shuffleIndices fresco para cada ronda, manteniendo el pool solo para rotar entre rondas sin repetir.

# Bug 5 — Timer muestra '0' un segundo antes de avanzar

Severidad: COSMÉTICA

### Ubicación

demo-final/assets/js/game.js — función startTimer(), líneas 152-165.

### Descripción

El intervalo decrementa primero y luego compara con 0. Cuando timeLeft pasa de 1 a 0, el tick renderiza "0" en pantalla y recién en el siguiente tick dispara answer(-1). El usuario ve "0" durante 1 segundo antes de que pase algo.

### Impacto

Percepción de lag al agotarse el tiempo. Cosmético pero visible.

### Fix conceptual

- Mover la comprobación timeLeft <= 0 antes del render, o llamar answer(-1) inmediatamente cuando se muestra 0 sin esperar el siguiente tick.

# Bug 6 — triggerConfetti no cancela su rAF previo

Severidad: BAJA

### Ubicación

demo-final/assets/js/game.js — función triggerConfetti(), líneas 299-344.

### Descripción

Si la función se llama dos veces antes de que la primera animación termine, habrá dos requestAnimationFrame corriendo sobre el mismo canvas. Teóricamente protegido por FEEDBACK_DELAY=2500ms vs confetti de 2200ms, pero el margen es de solo 300ms.

### Impacto

Glitches visuales de partículas duplicadas en un edge case raro. No crítico.

### Fix conceptual

- Guardar this.confettiRaf = requestAnimationFrame(draw).

- Al inicio de triggerConfetti(): if (this.confettiRaf) cancelAnimationFrame(this.confettiRaf).

# Bug 7 — Listeners de inactividad sin remove

Severidad: BAJA (DEUDA TÉCNICA)

### Ubicación

demo-final/assets/js/game.js — función init(), líneas 62-64.

### Descripción

document.addEventListener('touchstart', () => this.resetInactivity(), { passive: true });
document.addEventListener('click', () => this.resetInactivity());

Las funciones son anónimas, no hay referencia para removeEventListener. En producción actual init() solo se llama una vez, así que no hay leak hoy. Si en el futuro alguien hace hot-reload o llama init() de nuevo (testing, re-entrada), los listeners se acumulan.

### Impacto

Cero en producción actual. Es deuda técnica.

### Fix conceptual

- Bindear a método nombrado (this._onInteraction = this.resetInactivity.bind(this)) y registrarlo una sola vez, o guardar un flag this.initialized para evitar registro doble.

# Recomendación de ejecución

Para antes del evento (abril 2026): Bugs 1, 2, 3 y 4.

Puede quedar para una versión post-evento: Bugs 5, 6 y 7.

Los bugs 1 y 3 son los que más pueden arruinar una demo en vivo. El bug 2 es el que más afecta la percepción de calidad del stand. El bug 4 depende del tamaño del bank de preguntas — conviene verificar primero cuántas preguntas hay en data/data.json antes de decidir.